Республиканский конкурс

«Лучший ИТ-педагог Республики Бурятия – 2025»

ИТ – проект «ИгроМир»

| Основания для разработки Проекта | # Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ ФГОС ДО (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155) С изменениями и дополнениями от: 21 января 2019 г., 8 ноября 2022 г. |  |
| --- | --- | --- |
| Основные исполнители Проекта | Частное дошкольное образовательное учреждение «РЖД детский сад № 61», педагог-психолог Максимова Оксана Владимировна |  |
| Сроки выполнения проекта | 2024-2025гг. |  |
| Целевая аудитория | Дети 5-7 лет, родители (законные представители) |  |
| Цель Проекта | Создание образовательного веб-ресурса в ДОУ для развития когнитивной сферы старших дошкольников с привлечением родителей (законных представителей) |  |
| Задачи Проекта | - Проведение анализа текущих потребностей детей и родителей. - Разработка концепции сайта. - Создание контента. - Организация технической поддержки и запуска сайта. - Оценка эффективности и коррекция. |  |
| Ожидаемые результаты |  |  |
| Для детей: | - В детском саду создан веб-сайт, способствующий развитию психических процессов детей дошкольного возраста. - Развит интерес к самостоятельной деятельности, познавательной активности детей 5-7 лет. - Развиты когнитивные функции и личностные качества у детей, повышен интерес к образовательному процессу. - Развит эмоциональный интеллект воспитанников. |
| Для родителей: | - Повышение компетентности родителей по вопросам всестороннего развития и воспитания детей. - Консультационная поддержка семей в выборе индивидуальной траектории развития своего ребенка. - Улучшение качества взаимодействия между детьми и родителями. |
| Ожидаемая практическая значимость проекта: - Решение поставленных в проекте задач позволит создать безопасное виртуальное образовательное пространство для детей и родителей (законных представителей). - Развитие когнитивных функций и личностных качеств у детей через интерактивные игры. - Удовлетворённость воспитанниками и их родителями функционированием веб-сайта. - Повышение мотивации родителей к взаимодействию со специалистами ДОУ. - Укрепление сотрудничества между родителями, педагогами и специалистами. |  |  |

Описание проекта

В современном мире цифровые технологии играют ключевую роль в жизни каждого человека, и дети с самого раннего возраста начинают взаимодействовать с ними. Это период активного развития познавательных процессов у ребенка.  В дошкольном возрасте дети проявляют интерес к познанию нового, в том числе и к цифровым технологиям. Они являются эффективными инструментами в образовании, которые дополняют традиционные методы обучения и воспитания старших дошкольников ДОУ, кроме того, упрощают и улучшают коммуникацию между детьми и родителями, родителями и специалистами, делают её более доступной и гибкой.

ДОУ работают в соответствии с санитарными правилами и нормами (СП 2.4.3648-20), которые запрещают использование ЭСО на занятиях с детьми до 5 лет. Поэтому ЭСО и цифровые технологии в детском саду направлены на работу с детьми старшего дошкольного возраста, когда активно формируются когнитивные способности, такие как произвольное внимание, память, мышление и восприятие.

Педагоги-психологи отмечают снижение мотивации родителей (равноправных участников образовательного процесса) к выполнению рекомендаций специалистов из-за преобладания традиционных форм обучения.  Это привело к поиску новых способов взаимодействия с семьей в рамках психолого-педагогического сопровождения. Одним из решений этой проблемы становится создание веб-сайта, назначением которого является развитие когнитивных способностей детей и удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в психолого-педагогическом просвещении через современные интерактивные формы.

В сети интернет представлено много развивающих сайтов для детей, такие как «Теремок ТВ», «IQша», «ЛогикЛайк» и «Чудо-Юдо» и др. Анализ этих сайтов позволил выявить положительные и отрицательные аспекты их содержания: Они подходят для использования детьми дошкольного возраста; на всех порталах имеется широкий выбор игрового и обучающего контента для детей; используется геймификация и простой интерфейс, но, например: на сайте «Теремок ТВ» присутствует реклама, которая может отвлекать детей; на сайте «IQша» доступ ко всему функционалу требует оплаты, на сайте «ЛогикЛайк» фокус только на логике и математике, что может ограничивать круг интересов ребенка, а полноценный доступ возможен только при оплате подписки; на сайте «Чудо-Юдо» имеются сложности с навигацией и некоторые материалы требуют покупки дополнительных ресурсов.

Таким образом мы пришли к выводу о необходимости создания веб-ресурса «ИгроМир», который представляет собой комплекс, помогающий детям развиваться через игру, формировать навык безопасного поведения в социуме, идентифицировать себя гражданином своей страны, а родителям – находить ответы на важные вопросы.

Преимуществами нашего сайта:

- Безопасный - нет рекламы

- Не требует дополнительной регистрации

- Простота в навигации: справится любой ребенок

- Доступ ко всему функционалу сайта не требует оплаты

- Яркость дизайна

- Разнообразие игровых действий

- Психолого-педагогические консультации для родителей разработаны практикующим педагогом-психологом и имеют адресный характер.

- Интерактивные игры разработаны в соответствии с возрастными особенностями детей 5-7 лет, их интересами и запросами.

- Через сайт родители (законные представители) старших дошкольников становятся равноправными и равно ответственными участниками образовательного процесса.

- В перспективе развития сайт может быть использован другими педагогами ДОУ для распространения собственного опыта.

Для внедрения инновационных методов обучения и воспитания был разработан проект «ИгроМир», который стал удобной, безопасной образовательной площадкой, отвечающей требованиям ФГОС и ФОП ДО:

- проект позволяет расширять самостоятельность детей,

- обогащать пространственные и временные представления,

- поощрять использование счета, логических операций для познания,

- развивать умения детей принимать некоторые цифровые средства для познания окружающего мира, соблюдая правила их безопасного использования и др.

Новизна проекта заключается в уникальности контента: создания оригинальных игр, разработанных специально для целевой аудитории (дети старшего дошкольного возраста).

Реализация проекта «ИгроМир» несет в себе образовательный потенциал для развития психических процессов старших дошкольников средствами интерактивных игр, так как игра является ведущим видом деятельности детей. Она служит одним из основных способов познания окружающего мира и взаимодействия с ним. Для родителей «ИгроМир» предоставляет возможность психолого-педагогического просвещения.  Достоинством проекта является его воспроизводимость другими.

Этапы реализации проекта

| Этап | Цель | Задачи | Методы и Приемы | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный | Формирование концептуальной основы проекта. | - Изучить современные тенденции в области детских образовательных ресурсов. - Определить целевую аудиторию и её потребности. - Создать концепцию сайта, включая платформу (ПО, конструктор сайтов Tilda Publishing) структуру, дизайн и функционал. - Составить список потенциальных игр и развивающих упражнений. | Анализ целевой аудитории Анализ представленных продуктов Анализ потребностей пользователей. Выбор тематики и содержания Гипотетико-дедуктивный метод | Концепция сайта и план разработки. |
| Разработка и программирование | Реализация технического аспекта проекта. | - Разработать интерфейс сайта, удобный для использования детьми. - Программировать интерактивные игры и упражнения. - Интегрировать анимацию и звуковые эффекты. - Тестировать работоспособность всех элементов сайта. | Моделирование Абстрагирование от несущественных деталей и выделении наиболее важных аспектов | Готовая версия сайта с набором интерактивных игр. |
| Пилотное тестирование | Проверка функциональности и удобства использования сайта. | - Организовать фокус-группы с участием детей и педагогов. - Собрать обратную связь о работе сайта и играх. - Проанализировать данные и внести необходимые изменения. | Компьютерное моделирование | Оптимизированная версия сайта, готовая к запуску. |
| Тестирование | Проверка эффективности использования сайта. | - Разработать критерии оценивания исследуемых показателей. - Сформировать экспериментальную и контрольную группы. - Провести эксперимент по отслеживанию эффективности по разработанным критериям. - Проанализировать данные. | Эксперимент | Сайт востребован среди родителей и детей, используется в домашних условиях |
| Запуск и продвижение | Привлечение пользователей и популяризация ресурса. | - Провести презентацию сайта для родителей. - Использовать социальные сети и другие каналы для продвижения. | Реклама | Увеличение числа посетителей сайта и активное использование |
| Мониторинг и поддержка | Поддержание работоспособности сайта и улучшение его функционала. | - Осуществлять регулярное обновление контента. - Проводить мониторинг пользовательской активности и удовлетворённости. - Вносить изменения и дополнения на основе полученных данных. | Опрос, анкетирование, рефлексия | Постоянное совершенствование сайта и увеличение его популярности. |

Проект по созданию детского сайта с интерактивными играми «ИгроМир» создан с целью предоставления качественного образовательного контента для детей в увлекательной форме на базе безопасной и удобной платформы, которая способствует развитию когнитивных способностей, креативности и социальных навыков у юных пользователей.

Основные достижения

1. Разработка безопасного пространства. Сайт создан с учетом всех необходимых мер безопасности, включая защиту персональных данных и фильтрацию нежелательного контента.

2. Интерактивный контент. Разработаны разнообразные игры, направленные на развитие логического мышления, памяти и внимания.

3. Удобство использования. Интерфейс сайта интуитивен и прост в использовании даже для самых маленьких пользователей. Родители могут легко контролировать процесс обучения и развлечений своих детей.

4. Совместимость с различными устройствами. Сайт оптимизирован для работы на различных устройствах, включая компьютеры, планшеты и смартфоны, что обеспечивает доступность контента в любое время и в любом месте.
Выводы
       Создание детского сайта с интерактивными играми является важным шагом в развитии образовательных ресурсов для детей. Проект показывает свою эффективность в привлечении и удержании аудитории, а также в формировании положительных отзывов от родителей и педагогов.

Дальнейшее развитие проекта предполагает расширение ассортимента игр, добавление новых функций и возможностей, а также интеграцию с другими специалистами для усиления образовательной составляющей. Мы уверены, что данный проект внесет значительный вклад в развитие детей и станет полезным инструментом для их всестороннего развития.